Задание 2. Анализ ТЗ и план работ

2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Цели проекта:

• Повышение качества обслуживания клиентов

• Сокращение времени ожидания в очереди

• Оптимизация рабочего времени операторов

• Сбор статистических данных для анализа эффективности

Реализуемые модули:

• Модуль клиента (киоск) – выбор услуги, получение талона с номером и временем ожидания

• Модуль оператора – вызов клиента, завершение обслуживания, установка статуса

• Модуль дисплея – отображение текущей очереди и вызываемых номеров

• Модуль администратора – управление услугами и операторами

3. ПЛАН РАБОТ

Период разработки: 30.03.2026 – 02.04.2026

| Дата | Этап | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| 30.03.2026 | Проектирование и разработка ядра | Проектирование базы данных, разработка API, настройка серверной части |
| 31.03.2026 | Разработка интерфейсов | Создание модуля клиента (киоск), модуля оператора, модуля дисплея |
| 01.04.2026 | Интеграция и функциональное тестирование | Связка модулей, проверка работоспособности, исправление ошибок |
| 02.04.2026 | Финальное тестирование и подготовка к сдаче | Полное тестирование системы, подготовка документации |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Серверная часть | Python + Flask |
| База данных | SQLite |
| Клиентская часть | HTML5, CSS3, JavaScript |
| Протокол взаимодействия | REST API |

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

• 30.03 – готовность серверной части и API

• 31.03 – готовность пользовательских интерфейсов

• 01.04 – работоспособная система (MVP)

• 02.04 – финальная версия проекта